【数据要素×核心支撑能力建设政务AI大模型平台底座采购项目】

工作说明书

Statement of Work

目   录

1	项目综述	1

1.1	项目名称	1

1.2	项目背景	1

1.3	项目目标	1

2	限制与约束	2

3	项目范围	3

3.1	模块及功能范围	4

3.2	系统实施推广范围	5

3.3	非功能/性能要求	6

3.4	超出项目范围定义	6

4	项目实施计划	7

4.1	项目整体计划	7

4.2	项目组织架构	7

4.2.1	核心成员职责	8

4.3	项目沟通机制	9

4.4	实施原则	10

4.5	售后服务	10

4.5.1	运维周期	11

4.5.2	运维对象	11

4.5.3	运维内容	11

4.5.4	服务说明	12

4.5.5	服务方式	13

4.5.6	运维时间规范	13

4.5.7	运维期外的服务	14

5	项目过程控制	14

5.1	变更管理	14

5.2	进度控制	15

5.3	质量管理	15

5.4	风险管理	15

5.5	项目培训	15

6	甲乙双方分工界面	16

7	项目里程碑和完成标准	17

7.1	需求调研完成标准	17

7.2	开发测试完成标准	18

7.3	系统上线完成标准	18

7.4	验收完成标准	18

7.5	项目完成标准	19

7.6	运维完成标准	19

7.7	项目交付物清单	19

7.8	不包含在交付物清单	20

8	附录	20

8.1	附录1：缺陷(Bug)级别定义	20

8.2	附录2：项目变更请求单	21

9	签字确认页	22

项目综述

项目名称

数据要素×核心支撑能力建设政务AI大模型平台底座采购项目

项目背景

广州数据集团成立于2023年9月，是广州数字科技集团（原广州无线电集团）的全资子公司，定位为广州数字经济发展的核心平台。其核心任务是承担广州市公共数据授权运营，并围绕“人工智能+”和“数据要素×”两大行动，打造城市数据底座。该集团旗下设有广州人工智能公共算力中心、公共数据运营中心等四大创新平台，核心业务聚焦算力运营与数据运营，重点发力数字政府、智慧金融、智慧医疗等领域。

在运营荔湾区政数局的业务中，数据集团面临的核心痛点包括：

- 政务场景复杂多样，单一AI能力难以覆盖：荔湾区政务业务涉及热线应答、大厅导办、街道办事、公文写作、合同审核、会议纪要、数据可视化等多个独立场景。每个场景都需要高度专业化的AI能力支撑，缺乏统一的平台来快速定义、组装和部署面向不同场景的“AI专员”。

- 知识调用门槛高，应答与导办效率受限：一线话务员与窗口人员需在海量法律法规、地方政策、办事指南中跨系统检索信息，知识获取效率低下，导致市民等待时间长，窗口重复咨询量居高不下。

- 内部办公流程依赖人工，行政效能待提升：公文撰写、文稿校对、会议纪要整理、政府采购文件合规性审查等行政工作高度依赖个人经验与人工投入，标准化程度低、耗时耗力，且存在合规风险。

- 缺乏统一的智能体建设与模型治理平台：在赋能荔湾区各政务场景时，缺乏一个面向企业级大模型应用的融合推理平台。现有AI能力调用方式接口分散、权限管理粗放、内容安全无保障，难以实现模型的统一纳管、安全分发与高效运营，制约了规模化构建多类型“AI专员”的能力。

项目目标

本平台旨在构建政务AI大模型平台底座，涵盖预置模型、数据管理、模型训练、模型管理、模型服务、基础管控模块。通过可视化界面实现模型全生命周期管理，简化从数据到服务的大模型实施过程，助力快速构建大模型应用。并通过安全控制机制和底层内容安全功能，对推理的内容进行审核与敏感词过滤，确保安全可信。

AI大模型平台为平台不同的参与主体提供功能全面、操作友好的业务界面，提供模型训练、模型管理、智能体搭建等能力，保障授权审核高效合规、运营管理统一有序、参与主体行为可溯。

- 模型训练门户：门户旨在提供从数据处理到模型训练的全流程支撑能力，满足多场景、多框架的模型开发需求。训练门户将构建数据处理与管理、训练环境与资源调度、训练任务配置与跟踪、模型发布与管理和模型评估与验证五大核心板块，通过可视化数据探索与标注工具保障训练数据质量，支持实验参数配置与多轮结果对比以辅助模型训练调优。

- 模型管理门户：门户聚焦模型的全生命周期管理，实现模型资产的统一纳管、安全部署与持续运维。门户包含模型仓库与版本控制、模型部署与服务、模型监控与告警、模型生命周期管理及多租户与资源隔离等功能板块，支持多框架模型的统一存储与版本追溯，提供实时监测服务并能够自动告警，同时记录模型审批、上下线等全流程日志以满足合规审计要求，通过资源隔离保障多业务场景下的安全稳定。

- 智能体开发门户：门户面向应用开发者，提供低代码开发工具、应用模板及API集成能力，加速AI应用构建与创新。门户包含可视化开发工具、应用模板与组件库、API网关与服务集成、应用发布与运维、多端适配等核心板块，支持拖拽式智能体编排与业务流程设计，预置常见AI场景模板以快速复用，统一管理模型API与外部数据接口并内置限流鉴权机制，提供应用一键部署、版本管理与运行监控工具，为开发者打造敏捷高效的AI应用构建与运维体系。

限制与约束

本工作任务说明书及滴普科技对完成工作说明书中任务的估计基于下述限制和约束条件，任何与本限制和约束条件的偏差都可能会影响到项目进度和目标：

整体说明

- 本工作说明书是数据要素×核心支撑能力建设政务AI大模型平台底座采购项目协议（合同）之下的技术文本，在项目合同签订后，它将作为合同的一部分签字生效。任何没有在本工作说明书中指明的任务和交付件，将不包括在本项目的范畴中。如果本工作说明书的内容和协议的条款中出现任何相反、矛盾或模糊的情况，则以协议（合同）的条款为准。

- 本项目的工作以合同为基础，合理计划工期和成本，严格按照里程碑计划、项目控制流程进行交付，完成本文档中确认的项目范围，超出本文档约定的内容不属于本项目范围。

人员相关

- 本项目的顺利完成依赖于各有关方面人员的投入和支持。各方愿意在本项目实施过程中积极配合，并承担各自的义务和责任，履行合同签署后各自书面或口头的承诺，包括严格执行确认后的项目计划，遵守项目纪律等。

- 甲方将委派一名具备合适技能和经验的全职项目经理，代表甲方直接负责项目实施的计划、协调、监督与控制。该项目经理同时全权代表甲方在本项目的各个方面做出决策，签字确认项目交付件。滴普科技也将派出一名有经验的项目经理提供项目管理，并管理滴普科技的项目人员，与甲方项目经理进行本项目相关事项沟通。

- 在本项目中，涉及各个业务部门的业务处理流程和业务数据，各业务部门的积极参与和配合是项目成功的关键前提，需要甲方项目经理确保各个业务部门及时有效地充分配合。

软硬件相关

- 甲方将负责与第三方服务机构协商提供不属于滴普科技服务范围内的配套服务，并主导涉及的第三方系统集成等相关的沟通协调，并确保按项目计划完成。

- 甲方需要确保不由滴普科技提供的设备和系统按项目计划的进度安装配置就绪，包括但不限于开发环境、测试环境、生产环境、网络资源、数据库表权限等。

验收相关

- 已完成的项目成果不因甲方或者项目其他相关方出现的组织架构变更、项目组人员调整，或者其他外界环境变化而影响。

- 本项目中涉及的所有必要的交付物验收、项目阶段验收和最终验收程序的步骤中，验收的主体仅为广州数据集团有限公司。在任何形式的第三方验收审计、验收、安全等保等，滴普科技不对此类工作负责和支持。如果甲方要求滴普科技对此类工作提供帮助，滴普科技将另行评估由此产生的额外工作和成本，并由双方通过商务协商签署解决，以确定相应工作的收费。无论结果如何，此类潜在的验收不能拖延本合同及工作说明书中既定的验收程序和项目里程碑节点（包括付款时间）。

其他说明

- 甲方认可乙方为招聘和培训技术服务人员所付出的成本，并承诺未经乙方书面同意，在本合同期间及之后【12】个月内不得以任何形式雇用乙方技术服务人员；若甲方雇用乙方技术服务人员的，甲方需向乙方支付推荐费用每人【伍万】元人民币。

项目范围

本章节列出了本项目的实施范围，明确项目交付的内容，以确保项目在既定的有限范围内顺利完成项目目标。

模块及功能范围

| 平台名称 | 一级功能 | 对应交付产品 | 产品功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI大模型平台为平台 | 模型训练门户 | LAB | DeepexiLab是一个一站式模型训练平台，打通「数据管理-模型训练-效果评估」全链路，实现异构算力（GPU/NPU）无感调度。平台提供数据接入、分布式训练、模型评估与版本管理等完整能力，持续沉淀 AI 资产，全面提升训练效率与模型价值。Lab算力管理架构生屏蔽 GPU/NPU 异构差异，实现高效弹性调度算力，有效提升算力资源利用率。 |
|  | 模型管理门户 | DGI | DGI是一个面向企业级大模型应用场景的融合推理引擎。通过智能网关构建全链路服务管理体系，实现模型接口的统一管理与智能分发、标准化接入适配、动态负载均衡调度、细粒度访问控制及可视化 LLM 运行监测，为终端用户提供稳定的 AI 服务。DGI基于异构算力生态的全栈软硬协同架构，深度融合动态连续批处理与缓存加速算法。为企业级大模型提供高性能推理加速服务。屏蔽底层引擎和硬件差异；具备精度问题排查的可观测性、推理结果稳定性。有效提升算力资源利用率与系统吞吐量，降低推理时延，助力企业加速Agentic AI 应用落地。 |
|  | 智能体开发门户 | FASTAGI | FastAGI 2.0是一个面向企业级大模型应用场景的智能体基础设施平台。它通过整合多模态数据处理（OCR、公式、表格识别等）、知识加工及知识库建设、混合检索（向量、图谱、全文）增强、插件工具集管理等功能，通过工作流编排构建企业级Agent 实例，也支持自动化工具选择和多智能体交互等创新模式搭建。FastAGI 2.0 也具备企业内智能体开放平台能力，知识库检索服务，Agent 服务通过开放接口 API 的形式赋能其他业务系统，帮助企业高效、低成本地构建、部署和管理智能化业务应用。FastAGI包含管理端和聊天端。 |

下表所列为本项目模块及功能需求的全部内容，超出本部分的内容需要通过变更流程进行商务沟通，以确认新增部分的工作量和费用。

| 模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| DGI产品功能 | 模型中心 | 模型广场 | 企业模型资产全景展示，对多源的AI模型服务进行统一纳管，将分散的模型服务转化为企业级资产支持快速检索，便捷调用。 |
|  |  | 模型体验 | 模型体验，通过对比测试模型能力，直观地验证不同模型在真实业务场景下的表现。从而做出更精准、更快速的模型选型决策。支持的模型类型：文本生成、深度推理、VL模型、语音识别、语音合成 |
|  |  | 访问密钥 | 基于密钥提供模型调用权限的精细化管控，杜绝未授权访问，防止恶意攻击，保障资源安全可控。通过限流控制单位时间内请求，防止过载崩溃。 |
|  |  | 日志 | 对请求日志记录，所有信息留档留底，满足数据安全和审计要求。 |
|  | 模型服务 | 渠道管理 | 实现多种模型服务的统一接入、高效调度与安全管控。基于多实例的推理请求负载平衡确保高可用性，可有效地在多个LLM 之间分配网络流量。提高请求并发。 支持的模型类型：（LLM、VL、Embedding、Rerank、ASR、TTS） |
|  |  | 模型设置 |  |
|  | 监控告警 | 监控中心 | 技术投资回报可视化 请求监控计量计费，提供多维度的模型调用洞察，支持实时追踪金额开销、Token消耗及用户请求分布，提供模型使用精细化统计，掌握成本与使用分布。 |
|  |  | 告警 | 对触发内容安全的请求分级分类告警,满足不同敏感级别的不同时效要求。 |
|  | 系统管理 | 审批管理 | 在线审核账号额度申请和权限，确保用量安全合规。 |
|  |  | 系统配置 | 当租户为三员管理时才展示 |
| LAB | 数据管理 | 训练数据管理 | 集中存储与检索用于模型训练的数据集，支持数据、上传、下载、预览、版本管理，确保数据的完整性和可用性。 |
|  |  | 验证数据管理 | 提供独立于训练集的验证数据托管服务，支持数据、上传、下载、预览、版本管理，以确保验证过程的准确性和可靠性。 |
|  |  | 测试数据管理 | 集中存储与检索用于模型测试的数据集，支持数据、上传、下载、预览、版本管理，确保数据的完整性和可用性。 |
|  |  | 推理结果集 | 集中存储与检索模型推理结果的数据集，支持离线推理、在线推理和文件导入的推理方式，可快速用于模型效果评估。 |
|  | 数据处理 | 数据清洗 | 提供自动化的数据质量提升服务，支持缺失值处理、异常值检测、重复数据去除等清洗算子，确保数据一致性和准确性。 |
|  |  | 数据标注 | 提供在线标注能力，支持选择训练、验证、测试数据集，帮助提高数据标注效率。 |
|  | 模型训练 | 在线Notebook | 基于浏览器的交互式开发环境，预置常用深度学习框架，支持镜像、资源一键配置、以及代码编写、调试、可视化及与数据集/模型的无缝集成。 |
|  |  | 大模型训练 | 一站式大模型分布式训练平台，支持训练类型、训练方法、微调类型、训练参数快速配置，提高大模型训练效率。 |
|  |  | 模型管理 | 集中管理训练生成的模型，支持快速配置以支持模型后续评估，确保模型的版本控制和迭代更新。 |
|  | 模型评估 | 效果评估 | 提供端到端的评估流程自动化，支持裁判员和基础指标评估方式，满足不同业务模型评估任务。任务可进行多个模型对比，支持任务终止和重新评估。 - 裁判员评估：使用裁判模型，根据设定的评分指标，对参评模型基于评测数据生成的输出进行评分，评估模型在任务上的表现； - 基础指标评估：根据准确率、F1等一系列预设的深度学习指标，对参评模型基于评测数据生成的输出进行评分，评估模型在任务上的表现 |
|  |  | 评估指标 | 支持用户创建和管理自定义评估指标，帮助效果评估时快速应用。用户可基于Prompt模版设置评估指标，进行快速预览。 |
|  | 模型服务 | 模型部署 | 支持将基础模型、训练完成的等模型部署为在线服务，可便捷用于评估、AI标注等场景。 |
|  |  | 在线推理服务 | 提供项目空间的创建、编辑、删除功能，支持资源分配和成员权限设置，以便于团队协作和项目管理。 |
|  | 系统管理 | 项目管理 | 提供项目空间的创建、编辑、删除功能，支持资源分配和成员权限设置，以便于团队协作和项目管理。 |
|  |  | 集群管理 | 提供对计算和存储集群的全面管理，包括节点的添加、删除，可快速绑定项目，满足任务算力需求。 |
|  |  | 存储管理 | 提供统一的存储资源管理，确保数据的安全存储和高效访问。 |
|  |  | 镜像管理 | 提供镜像的集中管理，以便于项目的快速部署和迭代。集中存储、管理和分发镜像资源。 |
|  |  | 基础模型管理 | 基础模型库，可用于模型微调等场景。支持本地和ModelScope两种模型新增方式。 |
| FASTAGI | 发现智能体 | 智能体列表 | 显示所有已发布且有权限的智能体列表，按最新发布时间倒序排列 |
|  |  |  | 支持对智能体进行置顶，或取消置顶 |
|  | 个人中心 | 版本信息 | 显示产品当前版本信息 |
|  |  | 消息中心 | 用户可及时查看智能体的更新与发布动态 |
|  |  | 系统设置 | 切换语言（简体中文、繁体中文、英语）；主题切换（明亮、暗黑） |
|  |  | 退出登录 | 退出当前账号，界面跳转至登录页 |
|  | 对话管理 | 新建对话 | 智能体搜索，智能体列表，智能体类型筛选，智能体详情，刷新 |
|  |  | 删除对话 | 支持删除对话 |
|  |  | 编辑对话 | 支持编辑对话名称 |
|  |  | 对话详情 | 智能体状态，智能体创建人，智能体创建时间，智能体项目空间，智能体描述 |
|  |  | 最近对话列表 | 支持在左侧查看当前用户发起的最近的5个对话，并进行对话切换 |
|  |  |  | 支持在具体对话中，查看当前用户在当前智能体发起过的20个历史对话并进行切换 |
|  |  | 历史对话 | 历史对话列表，支持历史对话搜索（可搜会话名称、问题、答案），支持批量删除 |
|  | 内容管理 | 文字输入 | 输入文字进行问答 |
|  |  | 语音输入 | 语音转文字放至输入框 |
|  |  | 图片上传 | 可上传图片进行问答 |
|  |  | 文件上传 | 可上传所有格式的文件 |
|  |  |  | 可选择个人空间中的文件 |
|  |  |  | 上传文件支持预览，类型包括pdf, docx, doc, ppt, pptx, jpg, jpeg, png, ofd, caj, rtf, odt, xps |
|  |  | 围绕文件对话 | 上传文件后，可手动引用文件，围绕文件进行问答 |
|  |  | 选择知识库 | 可选择个人空间中的知识库作为参考进行提问 |
|  |  | 选择文件 | 可选择个人空间中的文件作为参考进行提问 |
|  |  | 文件自动解析 | 文件上传后可自动进行解析（根据个人空间设置自动解析文件类型） |
|  |  | 文件自动向量化 | 文件上传后可自动进行向量化（根据个人空间设置自动向量化文件类型） |
|  |  | 输入字段 | 支持输入字段：文本、段落、数字、下拉列表 |
|  |  | 对话指令 | 支持选择对话指令 |
|  |  | DeepResearch开关 | 支持选择当前对话是否要走DeepResearch逻辑 |
|  |  | 聊天模型 | 支持切换模型 |
|  |  | 运行过程 | 支持动态展示当前运行状态、支持展示工具调用状态 |
|  |  | 搜索过程 | 支持对博查、百度搜索插件的结果进行展示 |
|  |  | 内容赞 | 支持对回答进行点赞 |
|  |  | 内容踩 | 支持对回答进行点赞，可填写反馈类型与反馈内容 |
|  |  | 重新生成 | 支持对回答进行重新生成 |
|  |  | 图片展示 | 在回答时可展示图片，并支持放大图片 |
|  |  | 视频展示 | 在回答时可展示视频，支持视频全屏播放 |
|  |  | 音频展示 | 在回答时可展示音频，支持音频播放 |
|  |  | 复制对话 | 复制问题、复制答案 |
|  |  | 参考来源 | 显示参考知识来源（来源标题、来源内容、来源Logo、来源详情），相关知识分片在原文中高亮展示，支持切换查看源文件（pdf、docx、doc、ppt、pptx、ofd、caj、rtf、odt、xps） |
|  |  |  | 支持显示参考来源中的音视频 |
|  |  | DeepResearch | 步骤确认：支持对研究步骤进行二次确认 |
|  |  |  | 报告展示与下载：支持右侧弹窗展示生成的深入研究报告内容，报告内容支持下载为word、pdf、markdown格式的文件 |
|  |  |  | 复制报告：点击复制按钮，可一键复制报告内容 |
|  |  |  | 上传报告：支持将报告上传至个人空间 |
|  |  |  | 自动保存：支持自动保存修改后的报告 |
|  |  |  | 编辑报告：若开启智能编辑，则支持编辑报告并支持AI改写 |
|  |  | 互动报告 | 互动卡片：模型输出的报告支持以互动卡片的方式展示，支持下载报告。 |
|  |  |  | 编辑报告：若开启智能编辑，则支持编辑报告，提供富文本编辑器，支持设置标题、序号、加粗、链接等。 |
|  |  |  | AI改写：若开启智能编辑，则提供AI改写，内置改写指令，包括润色、扩写、缩写、续写、更改语气；同时支持自定义修改需求进行改写。 |
|  |  |  | 下载：提供下载按钮，报告内容支持下载为word、pdf、markdown格式的文件 |
|  |  |  | 上传报告：支持将报告上传至个人空间 |
|  |  |  | 自动保存：支持自动保存修改后的报告 |
|  |  |  | 复制报告：点击复制按钮，可一键复制报告内容 |
|  |  | 返回底部 | 快速返回底部 |
|  |  | 历史记录 | 展示当前对话历史的问答消息记录 |
|  |  | 停止回答 | 支持停止回答 |
|  | 个人空间 | 我的文件夹 | 支持添加文件及子文件夹；支持重命名、删除文件夹 |
|  |  |  | 显示文件列表，支持搜索、刷新列表 |
|  |  |  | 支持预览文件，类型包括：pdf, docx, doc, ppt, pptx, jpg, jpeg, png, ofd, caj, rtf, odt, xps |
|  |  |  | 支持下载、删除文件、 |
|  |  |  | 支持解析文件 |
|  |  |  | 支持将文件导入知识库 |
|  |  |  | 支持批量删除文件 |
|  |  |  | 支持批量解析文件 |
|  |  |  | 支持批量移动文件 |
|  |  |  | 支持将文件批量导入知识库，对文件自动进行解析、分片、向量化 |
|  |  |  | 支持上传文件 |
|  |  |  | 支持自动保存对话上传文件 |
|  |  | 我的知识库 | 支持添加知识库；支持重命名、删除知识库 |
|  |  |  | 显示导入知识库的文件列表，支持搜索、刷新列表 |
|  |  |  | 支持删除文件 |
|  |  |  | 支持重试导入失败的文件 |
|  |  |  | 支持批量删除文件 |
|  | 登录 | 账号登录 | 通过租户编码、账号、密码进行登录 |
|  |  | 手机号登录 | 通过租户编码、手机号、手机验证码进行登录 |
|  | 智能体管理 | 智能体列表 | 支持以卡片列表展示智能体，卡片上展示智能体名称、标签、描述、LOGO、发布状态及创建人 |
|  |  |  | 支持通过发布状态、标签、创建人、智能体名称进行查询 |
|  |  | 智能体新增 | 支持输入智能体Logo、智能体名称、标签、智能体描述、预置画布（默认画布、知识问答、写作助手、深度研究） |
|  |  | 智能体编辑 | 支持编辑智能体Logo、智能体名称、标签、智能体描述 |
|  |  | 智能体删除 | 支持删除智能体（删除时校验智能体发布状态） |
|  |  | 智能体保存 | 支持手动保存智能体 |
|  |  | 智能体复制 | 支持复制智能体，复制内容：智能体基础信息、智能体配置-编排内容、变量及高级设置 |
|  | 编排 | 基础信息显示 | 1、智能体信息显示 2、自动保存时间 3、显示发布状态显示 |
|  |  | 智能体编辑 | 支持编辑智能体Logo、智能体名称、标签、智能体描述 |
|  |  | 智能体切换 | 支持直接切换其他智能体页面 |
|  |  | 画布操作 | 1、节点操作支持：添加、删除、复制、连接、画布内拖动、节点重命名、添加描述、单独测试 2、节点列表支持：拖动节点至画布中、收起及展开；查找当前画布节点 3、画布操作支持：放大缩小、撤销操作、重做、变更历史、多选节点、拖拽手势、优化布局 4、添加便利贴：在画布中添加注释 |
|  |  | 导入 | 导入会覆盖画布中编排的内容、高级设置及变量（会话变量、环境变量） |
|  |  | 导出 | 可将智能体画布中编排的内容、高级设置及变量（会话变量、环境变量）导出 |
|  |  | 自动保存 | 自动保存当前画布中编排的内容 |
|  |  | 变量 | 会话变量： 1、可设定默认值，可使用变量赋值节点在流程中赋值。 2、支持添加、编辑、删除会话变量，会话变量支持的类型为string、number、object、array[string]、array[number]、array[object] 3、默认变量：reference_sources，用于存储参考来源，可配合“变量赋值”节点和“回答节点”使用。 |
|  |  |  | 环境变量： 变量全局生效，不支持在流程中更改值。 支持添加、编辑、删除环境变量，环境变量支持的类型为string、number、Secret |
|  |  | 检查 | 检验编排中节点必填的部分 |
|  |  | 调试 | 1、支持按照当前画布内容进行调试 2、支持查看调试历史 |
|  |  | 记忆 | 1、写入用户记忆：开启后，智能体的问答会被写入到用户记忆中，影响用户的个性化信息。 2、写入会话历史：开启后，智能体的问答会被写入到会话历史中，可用于会话记忆的检索。 |
|  |  | 高级设置 | 对话开场白：支持设置开场白和5条开场问题，设置后在聊天端和调试端均可使用。支持使用开始节点的输入字段设置开场白与开场推荐问题。 |
|  |  |  | 指令： 支持设置指令名称、指令logo、指令描述，指令动作（支持互动卡片），设置后可在流程中使用sys.command配置对应指令流程。设置后在聊天端和调试端均可使用。 支持设置默认指令，默认指令自动显示在对话框。 |
|  |  |  | 聊天模型：开启后支持用户聊天时切换模型。支持设置模型显示名称、模型描述。设置后需要在模型节点中选择“用户选择的模型”作为模型变量。设置后在聊天端和调试端均可使用 |
|  |  |  | 文件上传：可设置最大上传数，最大上传数为一条消息中所有文件的最大数量，最大为10。需要选择文件类型（图片、文档），可设置其他文件类型，自行填写支持上传哪些文件格式。设置后在聊天端和调试端均可使用 |
|  |  |  | 点赞点踩：控制聊天时是否支持对回答进行点赞点踩。设置后在聊天端可使用 |
|  |  |  | 显示运行过程：开启后显示流程中每个节点的运行详情。开关仅控制聊天端效果，调试端默认展示 |
|  |  |  | DeepResearch：开启后支持用户在聊天端开启DeepResearch。开启后需要在流程中使用sys.enable_deepresearch配置对应流程。 |
|  |  |  | 语音转文字：开启后支持用户聊天时语音输入。设置后在聊天端和调试端均可使用 |
|  |  |  | 个人知识库：开启后支持用户聊天时选择个人知识库，基于个人知识库进行提问 |
|  |  |  | 智能编辑：开启后支持用户聊天时对生成的报告进行编辑，并支持AI改写，包括：润色、缩写、扩写、续写、更改语气。 |
|  |  |  | 敏感内容审核：开启后通过调用文本安全审核API对智能体输入、输出审核。设置后在聊天端和调试端均可使用 |
|  |  | 发布/更新/取消发布 | 支持发布、取消发布智能体。外部使用的智能体能力以发布时的为准：网页聊天端、API调用、MCP服务、网页嵌入 |
|  |  | 历史版本 | 支持将画布回溯至历史发布过/手动保存过的版本，支持直接发布历史版本 |
|  |  | 开始节点 | 1、流程编排的起点 2、支持添加输入字段，输入字段支持设置默认值 默认变量：sys.query（用户输入提问）、sys.files（用户上传图片）、sys.dialogue_count（当前对话轮次）、sys.command（指令、sys.conversation_id（对话id）、sys.user_id（用户id） |
|  |  | 大模型节点 | 1、调用大语言模型生成内容。 2、需要选择模型，设置模型配置（可设置输入截断），设置提示词。 3、支持设置上下文、开启视觉、重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支） 4、支持开启使用用户记忆 5、支持开启使用对话记忆：支持开启会话历史检索、保留最近对话（1-100） 6、支持添加工具（MCP服务、插件、API工具），支持禁用MCP服务下的工具。 7、支持使用模型生成系统提示词。 8、当上下文节点输入为知识检索或重排，则支持配置输入字段（分段内容、分段标题、其他元数据）。 9、增加迭代次数限制（1-100），用于控制模型调用工具的轮数上限。 |
|  |  | 意图识别节点 | 1、使用大语言模型对输入进行意图识别。 2、需要设置设置输入变量，选择模型，设置模型配置，管理分类（添加、删除）、设置提示词。 3、支持开启使用对话记忆：支持开启会话历史检索、保留最近对话（1-100） |
|  |  | 参数提取节点 | 1、从入参中根据描述提取指定信息。 2、需要设置输入变量，选择模型，设置模型配置，设置提取参数，设置提示词。 3、支持开启使用对话记忆：支持开启会话历史检索、保留最近对话（1-100） |
|  |  | 回答节点 | 1、定义一个聊天对话的回复内容，需要设置直接回复内容。 2、可开启并设置下一步问题建议。 3、可开启参考来源，若需要自行设置参考来源，需要结合“变量赋值”更改reference_sources 4、可开启互动卡片标题，支持自定义标题，或配置参数传入标题 |
|  |  | 文档解析节点 | 1、将文档内容转换为文本信息便于下游节点处理。 2、需要设置输入变量（需要解析的文档数组），支持的文档类型：DOCX,PDF,TXT,MD,MARKDOWN,XLS,XLSX,CSV,DOC,PPT,PPTX,OFD,CAJ 3、支持word文件解析服务设置：代码解析、模型解析 |
|  |  | 知识检索节点 | 1、根据输入，在选定的知识库中召回最匹配的信息。 2、需要设置查询变量，添加知识库，设置Score阈值，设置Top K。 3、可选检索方式：向量检索、全文检索。 4、可设置查询范围：指定文件名（直接选择文件名、变量传入文件名、正则匹配文件名）、元数据过滤、所选个人知识库文件 5、可开启/关闭重排，可选择重排模型。 7、支持开启个人知识库，开启后，若用户在聊天时选择个人知识库或其中的文件或，则检索个人知识库中的分片，否则检索管理端知识库中的分片。 |
|  |  | 图知识检索节点 | 选择知识库，针对知识库中的知识图谱进行数据检索。 支持检索方法： 1、精确检索：精确匹配命中节点名称，并选择搜索方向、最大搜索跳数。 2、模糊检索：模糊匹配命中节点名称，并选择搜索方向、最大搜索跳数。 3、语义检索：通过语义检索节点及关系，配置语义搜索数（重排模型、阈值、TopK），并选择搜索方向、最大搜索跳数。 |
|  |  | 重排节点 | 1、对检索的结果进行重新排序，提升检索质量。 2、需要设置查询变量，添加输入变量，选择重排模型，设置Rerank Score阈值，设置Top K。 |
|  |  | 问题改写节点 | 1、专业词汇术语集成，将用户问题改写为易于大模型理解的问题。 2、需要设置输入变量，添加词汇表 |
|  |  | 条件判断节点 | 1、if/else节点，连接多个下游分支，若设定的条件成立则仅运行对应的分支，若均不成立则只运行“ELSE”分支。 |
|  |  | 批处理节点 | 1、用于将输入数据拆分为多个批次，每个批次独立执行，最终合并结果。 2、需要设置输入变量，设置输出变量，设置批处理节点内包围的节点流程 支持并行执行，可设置并行运行数量，可设置异常处理（无、忽略并继续、移除并继续） |
|  |  | 循环节点 | 1、用于处理需要多次循环且依赖前次结果的任务，直到满足终止条件。 2、可以设置循环变量、循环终止条件、最大循环次数 |
|  |  | 代码执行节点 | 1、使用Python3或者JS对输入变量进行处理。 2、需要设置输入变量，设置输出变量，选择代码语言（JavaScript、Python），添加高级依赖（代码语言为Python时），编写代码。 3、可设置重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支） 4、支持使用大模型辅助生成代码。 5、支持按照代码解析入参和出参。 |
|  |  | 模板转换节点 | 1、使用jinja2模板语言实现数据转换，适用于参数合并、文本处理等场景。 2、需要设置输入变量，可以编写jinja2代码。 |
|  |  | 变量聚合节点 | 1、对多个分支的输出进行聚合处理，返回每个分组中第一个非空的值。 2、设置需要聚合的变量，开启聚合分组，开启后支持添加分组 |
|  |  | 变量赋值节点 | 1、用于给支持写入的变量赋值，包括会话变量、循环变量。 2、设置需要赋值的变量，设置写入模式，设置变量 |
|  |  | 数组提取节点 | 1、用于对数组内容进行筛选、排序以及提取指定项。 2、设置需要进行提取的数组（支持array[File]、array[string]、array[number]）、可设置过滤条件、开启提取（设置起始索引、结束索引、步长）、开启排序（正序、倒序） |
|  |  | API调用节点 | 1、配置外部API服务，并调用该服务。 2、需要按需设置鉴权方式，设置请求url，设置headers，设置params，设置body（支持none，form-data，x-www-form-urlencoded，raw text，json） 3、支持导入cRUL 4、支持配置流式响应输出 5、可设置重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支） |
|  |  | 插件节点 | 1、可选【资源管理-插件管理】中插件下的工具作为节点。 2、需要设置插件配置，设置插件输入变量。 3、可设置重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支）。 |
|  |  | API工具集节点 | 1、可选【资源管理-API工具集】中API工具集下的API作为节点。 2、需要设置API配置，设置API输入变量。 3、可设置重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支）。 |
|  |  | 工作流节点 | 1、可选【资源管理-工作流管理】中已发布的工作流作为节点。 2、需要设置工作流输入变量 3、可设置重试机制（设置重试次数和重试间隔）和异常处理（无、 默认输出内容、执行异常分支） |
|  | 对话日志 | 问答记录 | 1、记录来自聊天端的问答详情，日志字段：问题、回答、来源、用户、对话名称、反馈类型、反馈处理状态、首答时间、运行时间、Tokens/s、时间、保存QA对。 2、支持按问题、回答、来源、回答状态、用户反馈类型、反馈处理状态、时间范围进行日志查询。 3、支持按照查询之后的结果进行日志导出。 4、支持查看完整对话。 |
|  | 统计分析 | 指标展示 | 支持访问量、回答数（点踩率、点赞率），点踩反馈情况，热门知识、热门文档 |
|  |  | 时间维度 | 今天、近7天、近30天 |
|  | 成员管理 | / | 可分别对管理端、聊天端进行成员管理设置。 管理端：默认为非公开，指定成员（可添加人员、部门或角色）。可选空间公开，包含本空间内所有成员。 聊天端：默认为非公开，指定成员（可添加人员、部门或角色）。可选租户公开，包含本租户内所有成员；空间公开，包含本空间内所有成员。 指定成员时支持单个移除及批量移除。 |
|  | 外部使用 | 网页聊天端 | 支持复制、进入聊天端地址 |
|  |  | API调用 | 支持复制智能体ID，查阅API文档 |
|  |  | MCP服务 | 支持修改MCP入参描述，支持跳转至【资源管理-MCP服务】 |
|  |  | 网站嵌入 | 支持查看嵌入代码，支持查阅使用文档 |
|  |  |  | 支持定义对话框大小，支持自由调整对话框弹出的十二个方位，支持由用户自主拖动对话框，支持查看用户近20个对话历史 |
|  |  | 钉钉机器人 | 支持配置钉钉，支持查阅使用文档 |
|  | 知识库管理 | 知识库列表 | 支持以卡片列表展示知识库，卡片上展示知识库名称、标签、描述、LOGO、启用状态、文档数、引用数（数量及详情）、创建人 |
|  |  |  | 支持通过启用状态、标签、知识库名称进行查询 |
|  |  | 知识库新增 | 1、设置知识库Logo，知识库名称，Embedding模型，知识库描述，标签、知识库状态 2、支持导入数据包文件，一键导入知识库数据 |
|  |  | 知识库编辑 | 支持编辑知识库Logo，知识库名称、知识库描述、标签、知识库状态 |
|  |  | 知识库删除 | 支持删除知识库（删除时校验知识库引用数与启用状态） |
|  |  | 知识库复制 | 支持复制知识库文件及分片内容 |
|  |  | 知识库导出 | 支持选择分片导入、知识管理、知识图谱、搜索测试记录数据生成数据包 |
|  |  |  | 支持下载已导出完成的数据包 |
|  |  |  | 支持查看导出数据包的生成状态、历史生成记录 |
|  |  | 知识库回收站 | 知识库删除30天内，支持手动恢复删除数据，相关引用关系自动恢复 |
|  |  |  | 知识库删除30天后，自动清除回收站数据 |
|  | 知识库配置 | 分片导入 | 可通过文档名称进行搜索，选择多个文档，并可选择分片规则，以及是导入全部还是仅导入公式 |
|  |  |  | 对于已导入的文档，分片内容有更新时，支持将更新内容通过一键更新同步至知识库中（保持知识点状态） |
|  |  |  | 可按文档名称进行查询 |
|  |  |  | 点击单个分片可跳转至知识管理中查看该文档的所有知识点 |
|  |  |  | 可将已导入至知识库的文档分片进行移除 |
|  |  | 知识管理 | 1、可新增、查询、编辑、删除、启用、禁用知识点 2、支持自定义知识点元数据 |
|  |  |  | 1、可新增、查询、编辑、删除、启用、禁用QA对 2、支持为QA对维护相似问题 |
|  |  | 搜索测试 | 1、支持自定义向量检索、全文检索策略和重排模型，同时自定义检索筛选条件 2、支持管理搜索测试历史记录 |
|  |  |  | 支持查看召回分片内容、分片来源、多路检索规则评分 |
|  |  | 成员管理 | 可分别对管理端、聊天端进行成员管理设置。 管理端：默认为非公开，指定成员（可添加人员、部门或角色）。可选空间公开，包含本空间内所有成员。 聊天端：默认为非公开，指定成员（可添加人员、部门或角色）。可选租户公开，包含本租户内所有成员；空间公开，包含本空间内所有成员。 指定成员时支持单个移除及批量移除。 |
|  |  | 空间共享 | 启用状态下的知识库，可共享给其他项目空间。其他项目空间可在智能体中引用共享给本空间的知识库 |
|  | 知识图谱 | 数据页 | 1、支持指定文件、Prompt模板一键生成知识图谱 2、基于文档生成的图谱数据支持自动关联知识库中的文档知识点 |
|  |  |  | 支持查看知识图谱统计性数据，包含节点总数和关系总数 |
|  |  |  | 1、支持查看、搜索全量图空间数据 2、支持节点的新增、删除、编辑 3、支持边的新增、删除、编辑 4、支持一键清空图谱数据 5、支持图谱数据基于excel文件批量导入导出 6、支持多选节点数据，批量操作删除节点 |
|  |  |  | 1、支持可视化图谱数据，可通过点击节点，展开相关一条节点和边数据 2、支持模糊搜索节点名称（多标签搜索，同时查询多个节点） |
|  |  |  | 支持查看与管理生成图谱相关操作记录 |
|  |  | 定义Schema | 1、支持实体类型的新增、编辑、查看，以及实体类型关联属性的新增、删除、编辑、查看 2、支持自定义属性组合唯一约束 3、支持自定义实体类型下的节点展示颜色 |
|  |  |  | 支持关系类型的新增、编辑、查看，以及关系类型关联属性的新增、删除、编辑、查看 |
|  |  | Prompt模板 | 提供默认Prompt模板，支持快速生成流程 |
|  |  |  | 1、支持自定义Prompt模板，包括模板的新增、复制、编辑、查看、删除 2、支持prompt模板调用生成测试 |
|  | 文档管理 | 文档目录管理 | 输入目录名称 |
|  |  |  | 编辑目录名称 |
|  |  |  | 删除目录 |
|  |  |  | 选择空间公开或指定部分人员、部门或角色有权限，有权限者才可看到该目录及下级目录文档 |
|  |  | 文档管理 | 支持按目录、文档名称、创建人、文档类型、处理类型、标签、元数据进行查询 |
|  |  |  | 支持导入.doc、.docx、.ppt、.pptx、.pdf、.jpg、.jpeg、.png、.xlsx（支持QA对与非QA对）、.xls、.csv、.md、.txt、.ofd、.caj、.html、.xml、.json、.rtf、.odt、.xps、.mp3、.mp4 类型文件，可选所属目录、文档密级、处理类型（支持自动分片、手动分片）、提取元素（支持选择提取图片描述、印章） |
|  |  |  | 可查看文档处理状态（包括处理进度与预计解析完成时间）、密级、简介、所属目录 |
|  |  |  | 文档解析，文档上传后自动解析 文档标注，对文档中内容进行类型标注 文档修正，对文档识别解析后的内容进行修正编辑 支持针对图片元素选择VLM模型二次生成或编辑图片描述文本 目录预览 支持预处理保存 |
|  |  |  | 可编辑文档名称、文档简介、所属目录、文档密级 |
|  |  |  | 可删除文档 |
|  |  |  | 可下载原文档、解析MD文件 |
|  |  |  | 可设置文档标签、文档元数据 |
|  |  |  | 可对文档进行批量移动、批量设置、批量删除 |
|  | 文档分片 | 文档列表 | 显示从文档管理中添加的文档，支持按文档名称、文档类型、分片状态进行查询 |
|  |  | 添加文档 | 支持从文档管理中添加有权限的文档 |
|  |  | 文档分片 | 支持一份文档多次多片，可为每次分片定义不同的切片名称 |
|  |  |  | pdf\word\ppt文档分片规则支持：按分隔符（换行符、自定义）、按目录、按正则表达式、按整文件切片、父子切片模式 excel文档分片规则支持：按QA拆分、按行拆分（可指定行数） md文档分片规则支持：按分隔符（换行符、自定义）、按目录、按正则表达式、按整文件切片 txt文档分片规则支持：按分隔符（换行符、自定义），按正则表达式、按整文件切片 |
|  |  |  | 设置切片最大长度，超过上限则自动分割切片。 |
|  |  |  | 可选是否关联所有上级标题。开启关联所有上级标题后，召回时将包含分片的所有上级标题。 |
|  |  |  | 按照所设定的切片规则对文档进行自动分片 |
|  |  | 分片编辑 | 可查看每个分片的内容，支持按序号或token大小进行排序 |
|  |  |  | 可编辑分片规则名称 |
|  |  |  | 支持修改分片内容、分割内容 |
|  |  |  | 支持向上合并分片 |
|  |  |  | 支持删除某个分片内容 |
|  |  |  | 支持撤回编辑内容 |
|  |  |  | 支持将编辑内容进行提交 |
|  |  |  | 支持查看操作日志 |
|  |  | 分片预览 | 支持预览某个分片的所有分片内容 |
|  |  | 分片删除 | 支持删除某个文档的所有分片内容 |
|  |  | 批量操作 | 支持对同类型的多个文档进行批量分片 |
|  |  |  | 支持对多个文档进行批量删除 |
|  | 词汇管理 | 词汇表列表 | 支持展示词汇表目录，目录中展示词汇表名称 |
|  |  | 词汇表新增 | 支持输入词汇表名称 |
|  |  | 词汇表重命名 | 支持对词汇表重命名 |
|  |  | 词汇表删除 | 支持删除词汇表 |
|  |  | 词汇表导入 | 支持按模板往词汇表里导入词汇 |
|  |  | 词汇表导出 | 支持导出词汇表 |
|  |  | 词汇表配置 | 支持展示词汇列表，列表中展示词汇名称、词汇描述、标签、创建人、创建时间等信息。 |
|  |  |  | 支持输入词汇名称、词汇描述、标签 |
|  |  |  | 支持编辑词汇名称、词汇描述、标签 |
|  |  |  | 支持删除词汇 |
|  | 插件管理 | 插件列表 | 1、支持以卡片列表展示插件，卡片上展示插件名称、标签、描述、LOGO 2、插件能力支持：博查、百度、网页抓取、高德、数学工具、时间、JSON内容处理、代码解释器、文件生成器、Echarts图表、发送邮件、Database、企业微信 |
|  |  |  | 支持通过标签、插件名称进行查询 |
|  | API工具集 | API工具集列表 | 支持以卡片列表展示API工具集，卡片上展示API工具集名称、标签、描述、LOGO、API数、引用数 |
|  |  |  | 支持通过名称进行查询 |
|  |  | API工具集新增 | 支持输入API工具集logo、API工具集名称、API工具集描述、服务地址、请求头列表、设置鉴权方式 |
|  |  | API工具集编辑 | 支持编辑API工具集logo、API工具集名称、API工具集描述、服务地址、请求头列表、设置鉴权方式 |
|  |  | API工具集删除 | 支持删除API工具集 |
|  |  | API工具集复制 | 复制API工具集基础信息及插件下的API |
|  |  | API工具集配置 | 支持展示API列表，列表中展示API名称、API描述、方法、路径、引用数量、修改时间等信息。 |
|  |  |  | 支持输入名称、描述、请求路径、请求参数（参数名称、参数描述、参数类型、传入方法） |
|  |  |  | 支持输入符合OpenAPI-Swagger规范的Schema |
|  |  |  | 支持编辑描述、请求路径、请求参数（参数名称、参数描述、参数类型、传入方法） |
|  |  |  | 支持删除API工具 |
|  |  |  | 支持复制API工具 |
|  |  |  | 支持测试API工具 |
|  | 工作流管理 | 工作流列表 | 支持以卡片列表展示工作流，卡片上展示名称、描述、LOGO、发布状态、创建人、节点数及引用数 |
|  |  |  | 支持通过名称进行查询 |
|  |  | 工作流新增 | 支持输入工作流logo，工作流名称，工作流描述 |
|  |  | 工作流编辑 | 支持编辑工作流logo，工作流名称，工作流描述 |
|  |  | 工作流删除 | 支持删除工作流 |
|  |  | 工作流复制 | 支持复制工作流，复制内容：基础信息工作流配置-编排内容及变量 |
|  |  | 工作流配置 | 基础信息显示（工作流信息显示，自动保存时间显示，发布状态显示）、工作流编辑、工作流切换 |
|  |  |  | 画布操作： 1、节点操作支持：添加、删除、复制、连接、画布内拖动、节点重命名、添加描述、单独测试 2、节点列表支持：拖动节点至画布中、收起及展开 3、画布操作支持：放大缩小、撤销操作、重做、变更历史、多选节点、拖拽手势、优化布局 4、添加便利贴：在画布中添加注释 |
|  |  |  | 导入、导出、自动保存 |
|  |  |  | 变量：仅支持环境变量 |
|  |  |  | 检查、调试、发布、更新、回溯 |
|  |  |  | 节点列表：开始、大模型、意图识别、参数提取、结束、文档解析、知识检索、图知识检索、重排、问题改写、条件判断、批处理、循环、代码执行、模板转换、变量聚合、变量赋值、数组提取、API调用、插件、API工具集、工作流 |
|  |  |  | API调用。支持复制工作流ID，查阅API文档 |
|  |  |  | MCP服务。支持修改MCP入参描述，支持跳转至【资源管理-MCP服务】 |
|  | MCP服务 | MCP服务列表 | 支持以卡片列表展示工作流，卡片上展示名称、描述、LOGO、创建方式、创建时间、工具数及引用数 |
|  |  |  | 支持通过名称、创建方式进行查询 |
|  |  | MCP服务创建 | 支持输入MCP服务logo、服务名称、描述、安装方式（npx、uvx、http，其中http含sse和streamable-http）、MCP服务配置 |
|  |  |  | 支持输入MCP服务logo、服务名称、描述 |
|  |  | MCP服务编辑 | 编辑时除了创建方式不可更改，其余信息均可更改 |
|  |  | MCP服务删除 | 支持删除MCP服务 |
|  |  | MCP服务内管理-外部导入 | 支持展示工具名称、工具描述，支持查看工具入参，刷新工具列表 |
|  |  | MCP服务内管理-自有创建 | 支持展示工具名称、工具描述、工具类型、更新时间，支持查看工具入参 |
|  |  |  | 支持选择工具（智能体、API工具集、工作流）、输入工具名称及描述、查看入参 |
|  |  |  | 展示MCP Server的配置，支持复制 |
|  | 元数据管理 | / | 支持统一管理文档和知识点的元数据名称。支持新增、删除元数据 |
|  | 评估数据 | 评估数据列表 | 评估数据列表显示，按名称搜素，支持查看与数据集相关的评估任务 |
|  |  | 导入评估数据 | 支持导入Excel类型，支持下载导入模板 |
|  |  | 编辑评估数据 | 支持编辑评估数据集的文件名称 |
|  |  | 查看评估数据 | 支持在线查看评估数据，包含数据列表及数据详情 |
|  |  | 下载评估数据 | 支持下载评估数据到本地 |
|  |  | 删除评估数据 | 支持删除评估数据 |
|  | 评估任务 | 评估任务列表 | 支持评估任务列表显示、支持按任务名称、评估对象、评估数据、评估状态进行筛选 |
|  |  | 新增任务 | 通过选择需要评估的对象智能体、评估数据，选择评估需求来创建评估任务。 支持选择发布版本、手动保存版本 支持多种评估场景： 1、根据导入的问题，系统批量生成答案。 2、根据导入的问题及标准答案，系统批量生成答案，并评估回答的准确性。 3、根据导入的问题及期望上下文，系统批量生成答案，并评估召回准确性。 4、根据导入的问题、标准答案、智能体答案，系统评估智能体回答的准确性。 也可基于以上场景进行组合 |
|  |  | 执行评估 | 对于答案已生成的任务，可执行指标评估 |
|  |  | 终止任务 | 对于答案生成中、评估中的任务可进行手动终止。 |
|  |  | 继续生成 | 对于答案生成终止的任务，可继续生成。 |
|  |  | 继续评估 | 支持评估终止的任务，可继续评估 |
|  |  | 查看评估结果 | 支持在线查看评估结果 |
|  |  | 下载评估结果 | 支持下载评估结果至本地 |
|  | 问答数据 | 智能体回答数 | 支持按今天、近7天、近30天，自定义时间段查看数据。 支持查看当前租户的所有智能体的总回答数、点赞比例、点踩比例， |
|  |  | 公司提问数 | 支持按今天、近7天、近30天，自定义时间段查看数据。 查看各一级组织的公司提问数。 |
|  | 登录数据 | 公司登录人数 | 支持按今天、近7天、近30天、自定义时间段查看公司登录chat端的人数 |
|  |  | 公司登录人次 | 支持按今天、近7天、近30天、自定义时间段查看公司登录chat端的人次 |
|  | 其他数据 | 资源统计 | 统计租户智能体数量、知识库数量、分片数量、文档数量、词汇表数量、词汇数量 |
|  |  | 点踩处理情况 | 支持按今天、近7天、近30天、自定义时间段查看点踩处理情况，包含已处理数、忽略数、未处理数 |
|  | 模型管理 | 模型列表 | 1、展示模型服务商Logo、模型能力标签（vison、think、functioncall）、模型名称、添加时间 2、支持进行连通性测试、编辑、复制、移除 |
|  |  |  | 1、展示模型服务商Logo、模型名称、添加时间 2、支持进行连通性测试、编辑、复制、移除 |
|  |  |  | 1、展示模型来源Logo、模型名称、添加时间 2、支持进行连通性测试、编辑、复制、移除 |
|  |  | 模型添加 | 需要选择模型服务商，输入模型名称、API Key、API BASE，选择模型能力（视觉理解、深度思考、Function Call），设置上下文长度，选择默认可用性（租户默认启用、空间手动开启），设置高级设置（支持选择模板） |
|  |  |  | 需要输入模型名称、API Key、API BASE，设置上下文长度，选择默认可用性（租户默认启用、空间手动开启） |
|  |  |  | 需要选择模型来源、输入模型名称、API Key、API BASE，设置上下文长度，选择默认可用性（租户默认启用、空间手动开启） |
|  | 角色管理 | 角色列表 | 角色列表，支持按角色名称搜索。支持新增、编辑、删除角色。 |
|  |  | 角色权限配置 | 支持配置角色权限，包括管理端菜单级+功能级权限 |
|  |  |  | 支持配置角色数据权限-文档管理访问权限（公开、全部） |
|  |  | 关联成员 | 支持为角色添加成员，移除成员 |
|  | 用户管理 | 组织管理 | 支持添加、重命名、删除组织 |
|  |  |  | 按目录树结构显示组织，支持搜索组织 |
|  |  | 用户列表 | 支持按用户名、账号、登录权限、手机号搜索。支持新增、编辑、删除用户，支持重置用户密码 |
|  |  | 新增用户 | 输入账号、用户名、手机号、角色、所属组织、选择登录权限，创建用户。 |
|  |  | 批量操作 | 支持批量设置登录权限、批量删除、批量角色设置 |
|  |  | 启用用户 | 已禁用的用户可进行启用，启用后的用户可登录系统。 |
|  |  | 禁用用户 | 已启用的用户可进行禁用，禁用后的用户无法登录系统。 |
|  | 应用管理 | 应用列表 | 支持按应用名称搜索应用，支持新增、编辑、删除应用。支持接口授权 |
|  |  | 新增应用 | 支持租户自行创建应用，生成APP_ID和APP_KEY |
|  | 违规记录 | 违规设置 | 设置警告规则及禁言规则，违规次数达到告警线或禁言线时，管理员将收到短信提醒 |
|  |  | 违规记录 | 支持查看用户违规次数、违规时间、当前状态 |
|  | 点踩类型设置 | 点踩类型列表 | 展示类型、创建时间、更新时间等信息。 |
|  |  | 点踩类型新增 | 支持输入类型名称、反馈响应 |
|  |  | 点踩类型编辑 | 支持编辑类型名称、反馈响应 |
|  |  | 点踩类型删除 | 支持删除点踩类型 |
|  | 标签设置 | 智能体标签 | 支持新增、查询、删除智能体标签 |
|  |  | 知识库标签 | 支持新增、查询、删除知识库标签 |
|  |  | 文档标签 | 支持新增、查询、删除文档标签 |
|  | 个人空间 | 个人空间 | 1、支持设置存储容量，默认为200M 2、自动解析文件类型，包括：pdf, docx, doc, ppt, pptx, jpg, jpeg, png, xlsx, xls, csv, md, txt, ofd, caj，html，xml，json 2、支持设置自动向量化文件，包括：pdf, jpg, jpeg, png, xlsx, csv, md，docx, doc, ppt, pptx,ofd, caj,rtf, odt, xps |
|  | IP黑白名单 | IP白名单 | 可指定只有符合IP白名单的智能体，聊天端才可被访问 |
|  |  | IP黑名单 | 可指定在IP黑名单中的智能体，聊天端不可被访问 |
|  | 个性化设置 | 租户Logo及标题 | 支持修改浏览器icon，管理端浏览器标签、聊天端浏览器标签、聊天端Logo，管理端Logo、用户默认头像、智能体默认头像 |
|  |  | 租户页 | 支持配置背景图、平台名称、平台简介、隐私协议、平台版权、聊天端首页智能体 |
|  | 用户手册 | 用户手册（中文版） | 可在线查看用户手册中文版，并支持下载到本地。 |
|  |  | 用户手册（英文版） | 可在线查看用户手册英文版，并支持下载到本地。 |
|  | 开发指南 | / | 指导创建应用及使用API接口 |
|  | 网站嵌入指南 | / | 提供智能体外部使用网页嵌入的使用方法 |
|  | 接口API | / | 支持查阅调用知识库管理、知识点管理、文档管理、智能对话、消息中心模块的API接口； |
|  | 个人信息 | 信息展示 | 展示当前用户的头像、用户名、密码、账号、License到期时间 |
|  |  | 信息修改 | 支持修改头像、修改用户名、修改密码 |
|  | License管理 | license管理列表 | 查看license导入记录，授权状态（最新导入的为生效中）、Agent数、到期时间、可使用天数、导入时间、操作人员 |
|  |  | 导入License | 可导入license文件。 |
|  |  | 更新License | 可更新license文件。 |
|  |  | 获取标识码 | 可获取标识码，以便提供给生成license人员生成当前平台的专属license。 |
|  |  | 控制点 | 支持控制license有效期、控制Agent数量 |
|  | 安全设置 | / | 需要设置文本审核API地址、ACCESS_KEY、SECRET_KEY 支持华为云、阿里云厂商 |
|  | 退出登录 | / | 退出当前账号，界面跳转至登录页 |
|  | 登录 | 账号密码登录 | 输入账号密码登录系统 |
|  | 个人中心 | 修改密码 | 用户可自行修改密码 |
|  |  | 退出登录 | 退出登录 |
|  | 租户管理 | 新增租户 | 填写租户账号、名称、密码、手机号、邮箱，新增租户，默认启用。 |
|  |  | 查询租户 | 可通过租户账号、名称、状态字段查询租户。 |
|  |  | 编辑租户 | 可编辑租户名称、手机号、邮箱、租户状态。 |
|  |  | 禁用租户 | 已启用的租户可进行禁用，禁用后该租户账号及各子账号均无法登录平台。 |
|  |  | 启用租户 | 已禁用的租户可进行启用，启用后该租户账号及各子账号均可登录平台。 |
|  |  | 重置密码 | 可重置密码为随机密码。 |

系统实施推广范围

本项目对应的系统实施主体为荔湾区政数局，部署实施产品为FASTAGI、LAB、DIG三个相关产品。

非功能/性能要求

政务AI大模型平台需支持100用户同时在线，20用户同时操作的并发要求，并满足以下指标：

（1）一般性展示页面响应平均时间≤3秒；

（2）支持多模型并行部署，模型切换≤10 秒；

（3）支持记录大模型应用运行日志，包括系统行为、用户行为等，留存时长不少于6个月；

（4）DGI功能支持6万+敏感词库（涵盖涉政、色情、辱骂等类别），过滤违法不良信息，对大模型生成的不当或超业务范围内容，采取限制输出或代答、拒答等方式进行输出。

数据及接口要求：保证本项目所开发的软件系统具有开放的体系与接口，能与广州市公共数据运营平台、区四标四实数据平台、区12345热线支撑平台等平台系统进行对接，通过API网关或数据共享交换获取所需数据资源。

交付物要求

中选人应在项目完成时，将本项目所有文档、资料汇集成册交付给广州数据集团有限公司，所有文件要求用中文书写或有完整的中文注释。验收后，按国家、省以及采购人档案管理要求，向采购人提供装订成册的纸质文档至少 1 套电子文档 1 套验收版本源代码1套

| 序号 | 交付物 | 要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施方案 | 阐述项目的整体目标、计划步骤、时间安排与资源分配。它是项目执行的路线图和行动总纲。 | 1 | 套 |
| 3 | 设计说明书 | 详细设计、概要设计、数据库设计说明书描述系统的顶层架构、模块划分及模块间的交互关系。它从宏观上勾勒出系统的技术蓝图和组成结构。 | 1 | 套 |
| 2 | 系统用户手册 | 面向最终用户，以图文并茂的形式说明系统的各项功能操作步骤。其目的是帮助用户有效地使用系统完成工作。 | 1 | 套 |
| 3 | 系统维护手册 | 面向系统管理员，提供系统的安装部署、日常运维、故障排查与数据备份恢复等操作指南。 | 1 | 套 |
| 4 | 项目自检报告 | 汇总内部测试结果、问题修复情况，并自我评估是否已达到合同约定的交付标准。 | 1 | 套 |
| 5 | 项目总结报告 | 对项目全过程进行复盘，总结成果、分析偏差、提炼经验教训，并为后续工作提出改进建议。 | 1 | 套 |

超出项目范围定义

本文档没有明确约定的内容，视为本项目范围外的内容。

项目实施计划

项目整体计划

在项目启动后，由甲乙双方项目经理与团队主要负责人共同确定项目计划具体时间点。若在项目过程中，由于各种因素造成进度受阻，可以通过变更重新调整项目主计划，每次主计划调整将以书面变更确认单的方式提交，同时根据实际情况，按合同约定进行处理。项目负责人按照项目里程碑分解为月度、双周计划，并按照月度、双周计划对各团队计划进行管理。

本项目计划自同签订之日起9个月内完成项目建设，用户初验通过后试运行不少于3个月，试运行结束后且合同验收通过后提供12个月免费维保服务期。

| 任务项 | 交付物 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动阶段 |  |  |  |  |
| 项目组织建立 | 项目成员简历 | 2026/5/20 | 2026/5/22 |  |
| 确定实施主计划 | 实施主计划 | 2026/5/20 | 2026/5/24 |  |
| 项目启动大会 | 启动PPT | 2026/5/21 | 2026/5/30 |  |
| 规划设计阶段（验收版本） |  |  |  | 满足第三方功能测试验收功能开发以及部署（需要数据集团一起沟通协助推动例如已有现有产品可以进行代替，并提供若干名技术人员协作解决） |
| 需求调研 | 需求调研记录及报告 | 2026/9/1 | 2026/9/15 |  |
| 需求设计 | 需求规格说明书 | 2026/9/1 | 2026/9/30 |  |
| 开发测试阶段（验收版本） |  |  |  |  |
| 需求开发 | 详细设计、概要设计、数据库设计说明书 | 2026/10/8 | 2026/11/20 |  |
| 服务器资源 | 服务器台账 | 2026/11/1 | 2026/11/12 |  |
| 验收版本环境部署 | 部署方案 | 2026/11/20 | 2026/11/30 |  |
| 功能测试 | 功能测试报告 | 2026/12/1 | 2026/12/4 |  |
| UAT测试 | 测试报告签字确认书 | 2026/12/1 | 2026/12/4 |  |
| 上线准备阶段 |  |  |  |  |
| 标准产品部署 | 标准产品FASTAGI、DGI、LAB | 2026/5/20 | 2026/6/1 |  |
| 平台功能培训 | 产品操作手册、培训PPT | 2026/12/8 | 2026/12/11 |  |
| 上线试运行阶段 |  |  |  |  |
| 系统上线 | 上线报告 | 2026/12/15 | 2026/12/15 |  |
| 项目初验 | 初验报告 | 2026/12/15 | 2026/12/18 |  |
| 平台试运行 | 试运行报告 | 2026/12/21 | 2027/3/22 |  |
| 项目收尾阶段 |  |  |  |  |
| 第三方功能性整改 | 三方功能整改报告 | 2027/3/22 | 2027/3/31 |  |
| 合同验收 | 合同验收报告 | 2027/4/1 | 2027/4/1 |  |
| 项目运维阶段 |  |  |  |  |
| 日常运维 | 日常运维问题清单 | 2027/4/1 | 2028/4/3 |  |
| 项目终验 | 终验报告 | 2028/4/4 | 2028/4/4 |  |

为确保项目有序推进、风险可控，整体实施过程划分为 六个关键阶段：项目启动、规划设计、开发测试、上线准备、上线试运行及项目收尾。各阶段环环相扣，每个阶段均设定明确的交付物与里程碑节点，并遵循“先设计后开发、先测试后上线、先试运行后验收”的原则。

阶段一：项目启动（2026年5月20日—2026年5月30日）

本阶段重点完成项目组织架构搭建、核心人员确认及实施主计划制定。按需召开项目启动大会，对于各方已经对项目目标、范围及职责的认识，建立沟通机制与问题升级路径有清晰界定则不需要召开启动大会。

阶段二：规划设计（验收版本）（2026年9月1日—2026年9月30日）

本阶段聚焦业务需求。首先开展系统调研对标招标需求功能，充分收集理解招标文件实际业务流程与痛点，形成需求调研记录及报告；随后进入需求设计环节，编制《需求规格说明书》，作为后续开发、测试及验收的依据。该阶段耗时较长，确保需求定义准确、无重大遗漏，避免后期频繁变更。

阶段三：开发测试（验收版本）（2026年10月8日—2026年12月4日）

开发与测试并行推进。在开发侧，产出概要设计、详细设计及数据库设计说明书，代码实现按迭代方式交付；在环境侧，依次完成服务器部署、测试环境搭建及生产环境部署。功能测试与UAT（用户验收测试）安排在2026年12月初集中执行，测试报告需由用户签字确认，确保系统满足业务要求后方可进入上线准备。

阶段四：上线准备（标准产品）（2026年5月20日—2026年6月01日）

部署标准产品FASTAGI、DGI、LAB并且适配荔湾区政府，平台能支撑保障其旧平台智能体迁移。

阶段五：上线试运行（2026年12月15日—2027年3月22日）

系统于2026年12月15日正式上线，同步开展项目初验。试运行周期不少于3个月（至2027年3月22日），期间持续收集运行数据、用户反馈及系统日志，输出试运行报告。试运行阶段作为“准生产”验证，任何重大问题需及时修复并重新计时。

阶段六：项目收尾（2027年3月22日—2027年4月1日）

试运行稳定后，委托第三方机构进行功能性验收，出具《第三方功能性验收报告》。最终由甲乙双方共同完成合同验收，签署《合同验收报告》，标志着项目建设工作正式结束，进入12个月免费维保期。

关键里程碑节点

| 里程碑事件 | 计划日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动会 | 2026/05/30 | 各方达成共识，项目正式启动 |
| 需求规格确认 | 2026/09/01 | 需求冻结，进入开发 |
| 验收环境就绪 | 2026/11/12 | 验收版本服务器申请 |
| 生产环境部署完成 | 2026/06/01 | 具备上线条件（FASTAGI、LAB、DIG三个标准产品） |
| 验收版本功能测试 & UAT通过 | 2026/12/04 | 为验收版本 |
| 系统上线 & 初验 | 2026/12/15 | （FASTAGI、LAB、DIG三个标准产品） |
| 试运行结束 | 2027/03/22 | 试运行报告提交 |
| 合同验收 | 2027/04/01 | 合同验收 |
| 项目终验 | 2028/04/04 | 运维期结束项目正式结项 |

以上里程碑节点将作为项目进度控制的核心依据，每延迟一个节点需启动偏差分析与应对措施。项目组将采用周报、月度评审及里程碑评审会等形式，确保各方及时掌握进展，保障项目按期高质量交付。

项目组织架构

我方将组建专职项目团队，人员不少于6人，确保项目顺利实施。项目设立项目总监统筹全局，项目经理负责整体协调与进度管理；下设技术负责人、需求组、开发组、实施组等核心岗位，涵盖需求分析、后端开发、前端开发、部署实施、系统运维等关键环节，形成完整的人员配置体系。团队成员均具备丰富的政务信息化项目经验，职责清晰、分工明确，确保项目各阶段高效推进与高质量交付。

项目组织架构图示意：

实施组

开发组

需求组

技术负责人

项目经理

| 岗位/组 | 人数 | 岗位名称 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 项目经理 | 作为项目第一责任人，统筹项目全周期管理，制定项目计划并监控执行。 负责与甲方、监理方及相关干系人的沟通协调，定期组织项目例会并提交项目报告。 管理项目变更、风险与问题，确保项目在预算与工期内高质量交付。 组织项目验收，负责项目回款及客户满意度管理。 |
| 技术负责人 | 1 | 技术负责人 | 负责项目整体技术架构设计，确保系统的高可用性、可扩展性及安全性。 指导开发组进行技术实现，负责核心模块代码审查与技术攻关。 制定开发规范、接口标准、数据标准，保障技术交付质量。 协助项目经理进行技术风险评估与技术方案决策。 |
| 需求组 | 1 | 需求分析师 | 负责前期需求调研，与甲方业务部门对接，梳理业务流程与功能需求。 输出《需求规格说明书》组织需求评审并签字确认。 需求开发过程中，负责需求澄清与变更控制，确保开发方向与需求一致。 参与系统功能验证，保证交付成果符合需求预期。 |
| 开发组 | 2 | 开发工程师 | 根据需求文档和技术设计，完成系统前后端功能的编码实现。 负责单元测试、代码走查，修复缺陷，保证代码质量与交付进度。 编写技术文档（接口文档、部署手册等），配合实施组完成部署。 两名工程师可根据项目特点分工，如一名侧重后端与数据库，一名侧重前端与接口联调 |
| 实施组 | 1 | 实施工程师 | 负责生产及测试环境的搭建、系统部署、数据迁移与初始化。 组织用户培训，编写操作手册，解答用户使用过程中的问题。 负责试运行期间的现场支持与问题记录，协助完成项目验收。 在运维期负责系统运行监控与基础运维支持。 |

项目沟通机制

项目期间内，实施团队将使用正式的程序来促进交流。沟通方法包括但不限于：

- 报告

主要指项目周状态报告，项目经理将与用户项目经理一起工作，编制状况报告，分发给用户方和实施团队的项目管理层。

- 临时会议或直接交谈

按需要组织会议进行沟通，或直接与相关人员（不限于项目组成员）进行讨论，注意记录沟通和讨论结果。

- 电话或电话会议

对于异地或者涉及非项目实施地点人员的沟通以电话或电话会议为主，此类电话或电话会议视为与面对面会议同等的作用，注意记录沟通和会议结果。

- 会议

项目会议必须按照规定的频度和时间准时执行，会议必须提前准备，安排主持人和记录员。本项目涉及会议主要包括（但不限于）：

- 周项目例会：审查总体状况、项目时间表和状况报告中提到的未决问题，提出问题，可能的话解决问题。追踪问题，风险和依赖条件。确定下周计划分工；

- 项目启动会议：使项目参与人明确本次项目的目标，工作范围，本项目实施的方法及各自的角色和职责；

- 项目高层的沟通会议：每月或根据情况安排会议时间，面对面会议或电话会议，更新项目状态，追踪项目问题，风险，和依赖条件。对项目提出建议，或解决方案。

售后服务

运维周期

自本项目实施完毕并通过最终验收后，交付的系统自动进入运维服务阶段（“运维期”），运维期为12个月，自最终验收通过日起算。运维期内提供本项目免费运维服务。

运维对象

本项目交付的软件系统【FASTAGI、LAB、DIG标准产品】：项目交付软件系统的缺陷修复（本工作说明书内的功能软件缺陷以及重要的安全缺陷），不包括新功能的开发和原有功能的迭代。

运维内容

当系统达到验收标准后，甲方对系统的最终验收确认日起，自动进入1年运维期。

      - 4.4.3.1缺陷修复

运维团队视缺陷等级和具体情况制定修复方案，待方案通过甲方审核后进行修复，并提供事件报告。

缺陷修复后发布的新版本，需甲方出具测试通过报告，经项目经理批准后，最终将发布版本交由运维人员；运维人员确认升级版本后，首先将现有系统及数据进行备份，再进行升级操作。如果升级成功则着重对更新版本进行跟踪，以确认该版本稳定性；如果出现升级失败或其他异常情况，则需要尽快回退至升级前的版本，以保证原版本正常运行，并由运维人员反馈到项目组进行评估等工作。

      - 4.4.3.3安全保障

当发现已交付实施的软件系统（含第三方软件）存在安全缺陷时，乙方及时评估安全缺陷影响范围和安全风险并书面告知甲方，双方评估后确实需要修复安全缺陷的，由乙方制定修复方案，待方案通过甲方审核后实施，并提供事件报告。

      - 4.4.3.4巡检

运维巡检服务是针对交付实施的软件系统在运行一定时限后进行定期的检查。

      - 4.4.3.5培训

运维期内乙方按照甲方书面请求，提供不超过2次面向甲方内部的远程培训，培训方向为交付软件系统运维，涉及其他培训内容需要甲乙双方协商。

服务说明

（1）项目进入运维期后，甲方原有功能的优化修改、新需求/功能的开发、与第三方系统对接或升级、第三方系统的接口故障修复，不在运维范围。

（2）因ISP机房故障、云服务器供应商故障等外部因素或者第三方因素导致的问题，不在运维范围。

（3）因甲方业务或规范要求而产生的服务器迁移、数据迁移需求，不在运维范围。

（4）运维期内甲方对基础硬件设备或软件基础环境升级、扩容或者改造，需提前征得乙方同意。

服务方式

乙方安排专人对接运维期内运维事宜，并通过电话和电子邮件方式解答甲方提出的问题；涉及软件操作的，乙方通过网络远程工具提供服务。

运维时间规范

运维服务期内生产环境的产品出现紧急故障：平台无法登陆、数据开发或客户主流程无法使用时，乙方提供7*24小时紧急电话服务，乙方在收到甲方问题确认电话后，2小时内安排人员响应并启动维护工作。问题解决后，5个工作日内乙方将以邮件方式反馈问题的原因和解决细则。

运维服务期内生产环境的产品出现非紧急故障：个别页面报障、个别任务报错等，不影响使用，乙方提供5*8小时紧急电话服务，乙方在收到甲方问题确认电话后，48小时内安排人员响应并启动维护工作。

服务响应：

| 服务条目 | 条目描述 | 响应方式 | 响应指标 | 处理等级 | 交付物完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规服务 | 产品出现问题影响正常使用时，提供在线技术支持服务。 | 5*8小时 | 48小时内 | 普通 | \ |
| 加急服务 | 生产环境的产品出现问题并且影响主要业务运行时，提供应急在线技术支持服务。并在问题解决后以邮件方式反馈故障报告。 | 7*24小时 | 2小时内 | 紧急 | 5工作日内 |
| 缺陷响应时间 | P1：重大问题，系统全局性服务完全中断或大面积功能无法使用，报错，系统无法正常运行； | 7*24小时 | 4小时内 | 紧急 | \ |
|  | P2：一般问题，系统单个功能无响应或报错； | 5*8小时 | 24小时内 | 普通 | \ |
|  | P3：显示问题，系统功能正常，但有页面显示问题等。 | 5*8小时 | 48小时内 | 普通 | \ |

运维期外的服务

- 延保服务

在软件技术服务模块的运维服务期满后，如果甲方需要乙方继续提供运维服务，乙方将根据项目的运行重新评估并确定后续运维的服务内容和费用，在双方另行签订《延保运维服务合同》等协议进一步约定后，继续提供相应的运维服务。

- 超范围服务

在运维期内，如甲方提出免费运维服务范围之外的需求，双方可以友好协商并另行签订补充协议后，乙方提供相应的运维服务。

对操作系统、应用软件等非乙方提供的第三方软件，若甲方在运维期满后仍需原厂商提供维保服务或更高级别的技术支持，乙方可以协助甲方申请最优惠的价格。

项目过程控制

变更管理

在项目过程中的变更，应遵循以下程序。

•项目变更请求（PCR）是协商变更的工具。 PCR 必须描述变更、变更的根本原因和变更对项目的影响。

•请求方的指定项目经理应复核建议的变更，并确定是否将该请求提交给对方。

•双方项目经理应复核建议的变更并提议进一步分析或予以拒绝。分析将确定该 PCR 的实施对价格、时间表以及协议的其他条款和条件的影响。

•在授权实施该工作说明书及协议的任何协定变更前，必须由双方授权代表签署一份 PCR。在建议的变更未被书面确认前，双方仍继续按最后同意的《工作说明书》的版本执行有关项目的工作。

•由合同双方授权代表签署的 PCR 将会构成针对《工作说明书》及协议的授权变更。如对价格、时间表以及协议的其他条款和条件无影响，双方项目经理邮件确认，并附上附录2：项目变更请求单。

进度控制

项目的总体进度与计划在《项目整体计划》中详细阐明，在与甲方项目组确认后，作为项目进度控制的基础和依据。《项目整体计划》一经确认，双方不得对项目进度进行随意调整，如合理的原因需要调整的，调整方必须以书面的形式进行反映，并在双方讨论、确认情况下进行调整并更新。

质量管理

- 项目系统设计过程，乙方将按照双方确认后的技术架构进行成果开发。

- 将由乙方项目经理进行所有阶段成果的安排、梳理以及收集，并组织会议进行汇报，及时发现以及汇报计划拖延的风险。

- 所有阶段的设计成果将由甲方进行审核，并邮件确认，降低返工的风险。

风险管理

- 双方都需要对项目业务模块开发实施工作量进行评估，评估内容以《需求规格说明书》为准，再进行对比。工作量评估需要细化，每个模块、每个功能都需要列明工作内容、计划的时间以及预留修改时间。一旦双方确认评估的内容、 时间，如无特殊情况必须严格执行，针对特殊情况，可以进行协调解决并邮件确认。

- 针对项目进行过程中可能存在的风险，乙方应制定相应的风险管理方案，建立风险识别和风险评估机制，明确风险的所有者，合理分配监控分析所需的资源，制定应对措施和跟踪监控方法。

- 双方都需要对项目业务模块需求清晰认知，达成共识，本项目原则上不做需求变更响应。如存在必要的变更需求，需要提交《需求变更跟踪单》。必须走完整的变更流程。

项目培训

- 培训目的

为了让甲方业务部门以及系统运维团队提前了解熟悉系统，更好地支撑后续的日常使用和运营工作，以及系统运维等相关工作的顺利开展。

- 培训方式

滴普科技将根据项目实际要求进行现场集中或远程培训，培训总次数不超过【2】次，每次的培训时间不超过【2】天。集中培训的地点为业主单位所在地或线上会议，培训场地以及相关的培训所需的设备、其学员在培训期间和之外的任何其他费用，包括但不限于住宿、早晚餐、往返交通等费用由业主单位提供。

- 培训内容

培训内容主要为系统的日常操作使用相关内容。

- 培训对象

广州数据集团相关人员。

甲乙双方分工界面

| 阶段 | 甲方主要工作职责 | 乙方主要工作职责 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动规划阶段 | 1)组织所在方相关人员参加项目启动会； 2)准备项目启动会场地及相关材料； 3)定义项目组织架构，以及进行相关核心人员安排任命； 4)参与项目启动会，并就启动会达成一致的内容进行落地； 5)根据项目实际情况提供必要的软硬件，办公环境。 | 1)组织所在方相关人员参加项目启动会； 2)准备项目启动会相关材料； 3)定义项目组织架构，以及进行相关核心人员安排任命； 4)参与项目启动会，并就启动会达成一致的内容进行落地。 |  |
| 需求调研阶段 | 1)甲乙双方根据项目整体计划编写需求调研计划； 2)组织相关部门或者第三方按项目计划配合需求调研； 3)按项目计划及时对需求《调研报告》进行确认； | 1)甲乙双方根据项目整体计划编写需求调研计划； 2)基于项目范围按计划进行需求调研工作，根据调研结果输出《调研报告》。 |  |
| 系统设计阶段 | 1)按项目计划完成现有及周边系统的梳理，以及相关沟通组织； 2)按项目计划对《需求规格说明书》、《系统架构设计》、进行书面确认。 | 1)根据项目需求，完成对现有系统及周边系统的系统调研梳理； 2)按项目计划完成本项目的《需求规格说明书》、《系统架构设计》。 | 验收版本 |
| 开发实现阶段 | 1)根据项目计划提供必要的开发、测试环境等； 2)按项目计划组织周边系统完成必要的改造及其他配合工作。 | 1)结合项目计划，根据《需求规格说明书》进行相关功能的开发实现； 2)进行相应的功能单元测试。 | 验收版本 |
| 系统测试阶段 | 1)按项目计划对测试方案，测试用例等进行评审确认； 2)按项目计划组织甲方相关人员主导UAT测试工作； 3)按项目计划组织第三方完成相关的测试配合工作； 4)按项目计划及时对测试结果进行反馈确认。 | 1)按项目计划完成测试方案，测试用例等的编写； 2)按项目计划主导相应功能的SIT、性能测试工作，并输出相应的测试报告。 |  |
| 系统上线阶段 | 1)甲乙双方就上线方案进行沟通确认； 2)按项目计划负责甲方内部以及其他第三方相关上线准备工作； 3)组织甲方及其他第三方完成上线配合工作操作。 4)按照项目计划及时对上线报告进行书面确认。 | 1)主导上线方案的输出，并与甲方就上线方案进行沟通确认； 2)按项目计划完成系统上线准备工作； 3)按项目计划完成本系统侧的上线工作； 4)完成项目上线报告输出。 | 标准产品FASTAGI、DGI、LAB |
| 系统验收阶段 | 1)按约定时间第一时间完成项目的验收签字盖章工作。 | 1)按项目计划完成项目验收报告编写； 2)按项目计划第一时间完成项目验收报告签字盖章工作。 |  |
| 系统运维阶段 | 1)提供必要的运维条件（包括但不限于远程VPN等）； 2)根据项目范围，进行相关的运维/质保工作。 | 1)按运维要求，完成相关运维工作，并输出运维报告。 |  |

项目里程碑和完成标准

本项目计划分4个关键里程碑，具体里程碑完成标准如下：

合同签订完成：双方合同签署完成此阶段结束。

项目初验：在FASTAGI、LAB、DIG三个相关产品上线部署完成后，如不存在重大缺陷应向甲方正常使用，甲方应配合签署《上线报告》，本阶段完成。乙方向甲方正式提交验收报告等材料申请验收后，若在【10】个工作日内没收到甲方相应的反馈或回应，或甲方以不属于交付验收范围内的其他问题为由拒不进行验收确认，双方确认本阶段默认验收通过，本阶段里程碑完成。系统应当在当前项目下独立验收，不受甲方项目集群或任何其他项目影响。

合同验收：系统上线试运行3个月结束，无重大问题，双方应对系统作出合同验收，甲方应配合签署《项目验收报告》，本阶段完成。乙方向甲方正式提交验收报告等材料申请验收后，若在【10】个工作日内没收到甲方相应的反馈或回应，或甲方以不属于交付验收范围内的其他问题为由拒不进行验收确认，双方确认本阶段默认验收通过，系统应当在当前项目下独立验收，不受甲方项目集群或任何其他项目影响。

项目终验：按项目合同约定运维期结束本阶段结束。系统应当在当前项目下独立验收，不受甲方项目集群或任何其他项目影响。

项目交付物清单

项目各阶段的交付文档包括如下内容：

| 项目阶段 | 交付物（文档）名称 |
| --- | --- |
| 合同阶段 | 合同以及SOW |
| 项目初验 | 3.4交付要求文档以及《上线报告》 |
| 合同验收 | 3.4交付要求文档以及《上线报告》 |
|  | 《系统试运行报告》 |
|  | 《系统合同报告》 |
| 项目终验 | 按项目合同约定运维期结束本阶段结束证明 |

- 交付件验收标准

在项目推进过程中，滴普科技将采用邮件、纸质等书面方式进行相应交付件的交付确认与验收申请。甲方项目经理或者指定的其他人员在收到相应交付件文档应第一时间反馈意见或者进行确认。如果乙方提交后【10】个工作日内未收到相应的反馈或回应，或甲方以其他问题为由拒不进行确认的，该交付件视为被接受，通过相应阶段验收。

如果项目某一阶段已经取得验收报告，该阶段里程碑即已完成，双方默认相应阶段的交付物文档默认通过验收，尚未提供的亦无需再提供（甲方有需要的除外）。

附录

附录1：缺陷(Bug)级别定义

- 一级缺陷（致命缺陷）

不能执行正常工作或重要功能、导致系统崩溃或系统资源严重不足、造成数据丢失，包括：

- 由于系统或程序引起死机；

- 系统崩溃、意外退出；

- 程序死循环、数据库死锁；

- 因错误操作导致的程序中断；

- 功能不可使用或数据计算错误；

- 与数据库连接错误、通讯错误。

- 二级缺陷（严重缺陷）

严重影响系统要求或基本功能实现、且不存在可替代的解决方法或方式，包括：

- 功能未实现或实现错误；

- 数据计算错误、产生错误结果（录入的数据与保存的数据结果不一致）；

- 通讯错误、程序接口错误；

- 数据库的表、业务规则、缺省值未加完整性等约束性条件；

- 数据约束错误、系统输入输出错误；

- 用户权限有漏洞（通过非法方式进入系统操作界面）；

- 功能没响应。

- 三级缺陷（一般缺陷）

影响系统要求或基本功能实现，但存在可替代的解决方法或方式，包括：

- 打印内容格式错误；

- 简单的输入未放在前台控制；

- 删除操作未给出提示；

- 操作界面信息错误（包括数据窗口内列名定义、含义是否一致）；

- 数据库表中有过多的空字段；

- 文件上传或图片上传的异常；

- 带有边界值的地方，其操作不符合系统预期规定；

- 查询结果错误或包含空格时查询结果不符合预期结果等；

- 导入导出后文件内容与预期有出入；

- 分页翻转错误、每页显示行数错误等。

- 四级缺陷（轻微缺陷）

操作不便或遇到麻烦，但不影响执行工作或重要功能。属于该级别的缺陷包括：

- 界面显示格式不规范；

- 辅助说明描述不清楚、提示窗口文字未采用专业术语；

- 输入输出不规范；

- 长时间操作未给用户提示；

- 可输入区域和只读区域没有明显的区分标记；

- 系统处理未优化；

- 就功能、操作、校验、说明等方面，提出建议性改进要求。

附录2：项目变更请求单

| 项目信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数据要素×核心支撑能力建设政务AI大模型平台底座采购项目 | 合同编号 |  | NA |
| 需求变更信息 |  |  |  |  |
| 变更名称 |  |  |  |  |
| 变更时间 |  | 变更来源 | 甲方/乙方 |  |
| 变更类型 | □需求新增 □需求更换 □需求减少 □需求微调 □基线调整 □计划调整 □其他 |  |  |  |
| 变更前后对比 | 变更前： 变更后： |  |  |  |
| 变更原因和影响 | 变更原因： 变更影响：边界、进度、质量、价格、基线、文件…… |  |  |  |
| 遗留事项及其他 |  |  |  |  |

签字确认页

| 工作说明书（SOW）确认 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 数据要素×核心支撑能力建设政务AI大模型平台底座采购项目 |  |
| 业主方（甲方）：广州数据集团有限公司 代表签字： 日期： |  | 实施方（乙方）：滴普科技股份有限公司 代表签字： 日期： |